**INFORME DE COSTES**

**Costes de personal**

El equipo consta de cuatro miembros, consideramos a tres de ellos como programadores, con un sueldo de 10€ la hora.

Para el programador jefe, rol atribuido a Juan Buíza Núñez, se establece que su sueldo será 16€ la hora durante sus tareas como jefe del proyecto.

Los costes del personal serán asignados a partir de las horas que han dedicado cada uno de los miembros a las tareas asignadas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Rol** | **Horas** | **Coste** |
| Juan Buíza Núñez | Jefe | 62.5 | 1000€ |
| Aure | Programador | 49.5 | 495€ |
| Ángel | Programador | 56.25 | 562.5€ |
| Félix Jiménez González | Programador | 30.75 | 307.5€ |

El total de horas de trabajo asciende a 199 y el coste del personal a 2365€.

**Costes de servicio.**

Consideraremos como costes de servicio serán equivalente a la matrícula del curso Diseño y Pruebas II.

Dado que esta asciende al precio de 72€ por miembro, son un total de 288€ durante 4 meses (122 días). Con una duración del proyecto de 3 semanas (21 días), obtenemos que los costes de servicios son un total de 49.57€.

**Amortización de equipos.**